**Приложение А**

# **Задание на дипломное проектирование**

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

“АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. И.И.ПОЛЗУНОВА”

# **УТВЕРЖДАЮ**

# Зав. кафедрой\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ С.А. Кантор

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 г.

# **ЗАДАНИЕ № 27**

# **НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

# По специальности Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

студенту группы ПОВТ-61

### Черепанову Сергею Юрьевичу

фамилия, имя, отчество

Тема: Разработка каркаса среды для создания электронных обучающих материалов группой авторов

Утверждено приказом ректора от 20.01.2011 № Л – 220

Срок исполнения проекта до 30.05.2011

Задание принял к исполнению Черепанов С.Ю.

подпись фамилия, имя, отчество

БАРНАУЛ 2011

1 Исходные данные

Задание на выполнение, техническая документация на программное обеспечение, техническая документация на

язык программирования PHP, HTML, ресурсы internet, ГОСТы, руководящие документы

# 2 Содержание разделов проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование и содержание разделов проекта | Трудоемкость, % от всего объема проекта | Срок выполнения | Консультант (Ф.И.О., подпись) |
| 1 Описание предметной области | 15 | 21.02.2011 | Сучкова Л.И. |
| 2 Постановка задачи | 10 | 09.03.2011 | Сучкова Л.И. |
| 3 Описание разработанных алгоритмов | 40 | 22.04.2011 | Сучкова Л.И. |
| 3 Описание программного обеспечения | 20 | 20.05.2011 | Сучкова Л.И. |
| 4 Организационно-экономический раздел | 7 | 09.03.2011 | Ульянова В.Г. |
| 5 Охрана труда и окружающей среды | 8 | 09.03.2011 | Шамов Ю.А. |

# 3 Научно-библиографический поиск

3.1 По научно-технической литературе просмотреть РЖ *«Горизонты образования»*

за последние 3 года и научно-технические журналы *«Компьютер-пресс»* за последние 2 года.

3.2 По нормативной литературе просмотреть указатели государственных и отраслевых стандартов за последний год.

3.3 Патентный поиск провести за  *5*  лет по странам  *Россия*

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Сучкова

подпись и., о., фамилия